ĐỒ ÁN / BÁO CÁO KHỞI ĐẦU DỰ ÁN

BÁO CÁO PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SPA

Spa Booking System

Ngày lập: 11/05/2026

Công nghệ đề xuất: Vite + React, Spring Boot REST API, PostgreSQL/MySQL, JWT, Vercel, Render/Railway

Phiên bản tài liệu: 1.0

Đối tượng sử dụng: khách hàng spa, lễ tân, kỹ thuật viên, quản lý spa

# Thông Tin Tài Liệu

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên hệ thống | Hệ thống đặt lịch Spa |
| Tên tiếng Anh | Spa Booking System |
| Mục tiêu | Xây dựng nền tảng giúp khách hàng đặt lịch dịch vụ spa trực tuyến, đồng thời hỗ trợ spa quản lý lịch hẹn, nhân viên, dịch vụ và doanh thu. |
| Phạm vi giai đoạn đầu | Đăng nhập, quản lý dịch vụ, quản lý nhân viên, kiểm tra khung giờ trống, đặt lịch, xác nhận/hủy lịch, thông báo và dashboard cơ bản. |
| Công nghệ | Vite + React cho frontend; Spring Boot REST API cho backend; PostgreSQL/MySQL cho database; JWT; Vercel cho frontend; Render/Railway/Fly.io cho backend. |
| Ghi chú triển khai | Frontend Vite deploy tốt trên Vercel. Backend Spring Boot nên deploy riêng trên Render/Railway/Fly.io hoặc VPS. |

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/05/2026 | Sinh viên | Tạo báo cáo phân tích, thiết kế và mô tả nghiệp vụ ban đầu cho Spa Booking System. |

# Mục Lục

Nhấn chuột phải và chọn Update Field để cập nhật mục lục trong Microsoft Word.

# 1. Tổng Quan Đề Tài

## 1.1. Bối Cảnh

Các spa, salon và trung tâm chăm sóc sắc đẹp thường nhận lịch hẹn qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Cách đặt lịch thủ công này dễ gây trùng lịch, bỏ sót khách, khó phân bổ kỹ thuật viên và khó thống kê hiệu quả kinh doanh.

Hệ thống đặt lịch Spa được xây dựng để số hóa quy trình đặt lịch, giúp khách hàng chủ động chọn dịch vụ, thời gian và nhân viên phù hợp. Đối với spa, hệ thống giúp quản lý lịch hẹn tập trung, theo dõi trạng thái phục vụ, quản lý doanh thu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

## 1.2. Mục Tiêu

Cho phép khách hàng xem dịch vụ, bảng giá, thời lượng và đặt lịch trực tuyến.

Hỗ trợ spa kiểm tra khung giờ trống theo dịch vụ, nhân viên, phòng và chi nhánh.

Giảm tình trạng đặt trùng lịch, quên lịch hoặc ghi nhận lịch hẹn thủ công sai sót.

Hỗ trợ lễ tân xác nhận, đổi lịch, hủy lịch, check-in và cập nhật trạng thái phục vụ.

Cung cấp dashboard cơ bản về số lịch hẹn, doanh thu dự kiến, dịch vụ phổ biến và tỷ lệ hủy lịch.

## 1.3. Đối Tượng Sử Dụng

| Nhóm người dùng | Mô tả | Nhu cầu chính |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng | Người đặt dịch vụ spa. | Xem dịch vụ, chọn thời gian, đặt lịch, đổi/hủy lịch, xem lịch sử sử dụng. |
| Lễ tân | Người tiếp nhận và điều phối lịch hẹn. | Xác nhận lịch, tạo lịch hộ khách, check-in, cập nhật trạng thái. |
| Kỹ thuật viên | Nhân viên thực hiện dịch vụ. | Xem lịch làm việc, lịch khách đặt, cập nhật tiến độ phục vụ. |
| Quản lý spa | Người quản trị hoạt động kinh doanh. | Quản lý dịch vụ, nhân viên, lịch làm việc, chương trình khuyến mãi, xem báo cáo. |
| Admin hệ thống | Người cấu hình hệ thống. | Quản lý tài khoản, vai trò, chi nhánh, phòng, dữ liệu nền. |

# 2. Phân Tích Nghiệp Vụ

## 2.1. Vấn Đề Hiện Tại

Khách hàng phải gọi điện hoặc nhắn tin để hỏi giờ trống, gây mất thời gian cho cả hai bên.

Lễ tân dễ ghi nhầm thời gian, nhầm dịch vụ hoặc đặt trùng kỹ thuật viên/phòng.

Khách không được nhắc lịch tự động nên dễ quên lịch hẹn.

Spa khó biết dịch vụ nào được đặt nhiều, khung giờ nào đông khách, nhân viên nào đang quá tải.

Việc hủy lịch hoặc đổi lịch chưa có quy trình rõ ràng, ảnh hưởng đến doanh thu và lịch làm việc.

## 2.2. Quy Trình Đặt Lịch Mong Muốn

Khách hàng truy cập website, xem danh sách dịch vụ spa.

Khách hàng chọn dịch vụ, chi nhánh, ngày giờ mong muốn và kỹ thuật viên nếu có nhu cầu.

Hệ thống kiểm tra khung giờ trống dựa trên thời lượng dịch vụ, lịch làm việc, lịch nghỉ và lịch đã được đặt.

Khách hàng nhập thông tin liên hệ, ghi chú, mã khuyến mãi nếu có và gửi yêu cầu đặt lịch.

Hệ thống tạo lịch hẹn ở trạng thái chờ xác nhận hoặc tự xác nhận tùy cấu hình.

Lễ tân xác nhận lịch, đổi lịch hoặc hủy lịch khi cần.

Khi khách đến spa, lễ tân check-in và kỹ thuật viên thực hiện dịch vụ.

Sau khi hoàn thành, hệ thống cập nhật trạng thái, ghi nhận thanh toán và cho phép khách đánh giá dịch vụ.

## 2.3. Nhóm Dịch Vụ Giai Đoạn Đầu

| Nhóm dịch vụ | Ví dụ dịch vụ | Thông tin cần quản lý |
| --- | --- | --- |
| Massage | Massage body, massage đá nóng, massage chân. | Tên dịch vụ, thời lượng, giá, kỹ thuật viên phù hợp, phòng thực hiện. |
| Chăm sóc da | Facial cơ bản, trị mụn, cấp ẩm, phục hồi da. | Liệu trình, thời lượng, giá, lưu ý trước/sau dịch vụ. |
| Gội đầu dưỡng sinh | Gội thảo dược, massage đầu vai gáy. | Thời lượng, giá, combo đi kèm. |
| Nail/Beauty | Làm móng, chăm sóc tay chân. | Nhân viên chuyên môn, vật tư, thời lượng. |
| Combo/Gói liệu trình | Combo thư giãn, liệu trình 5 buổi, voucher quà tặng. | Số buổi, giá gói, thời hạn sử dụng, điều kiện áp dụng. |

## 2.4. Trạng Thái Lịch Hẹn

| Trạng thái | Ý nghĩa | Người/cơ chế chuyển trạng thái |
| --- | --- | --- |
| PENDING | Lịch hẹn mới tạo, đang chờ spa xác nhận. | Khách hàng hoặc lễ tân tạo lịch. |
| CONFIRMED | Lịch hẹn đã được spa xác nhận. | Lễ tân hoặc hệ thống tự xác nhận. |
| CHECKED_IN | Khách đã đến spa. | Lễ tân. |
| IN_SERVICE | Khách đang được phục vụ. | Kỹ thuật viên hoặc lễ tân. |
| COMPLETED | Dịch vụ đã hoàn thành. | Lễ tân hoặc kỹ thuật viên. |
| CANCELLED | Lịch hẹn đã bị hủy. | Khách hàng, lễ tân hoặc quản lý theo quy định. |
| NO_SHOW | Khách không đến đúng lịch. | Lễ tân. |

## 2.5. Quy Tắc Nghiệp Vụ Chính

Không cho phép hai lịch hẹn sử dụng cùng một kỹ thuật viên hoặc cùng một phòng trong cùng khoảng thời gian.

Khung giờ đặt lịch phải nằm trong giờ hoạt động của chi nhánh và lịch làm việc của kỹ thuật viên.

Thời gian giữ chỗ được tính bằng thời lượng dịch vụ cộng với thời gian chuẩn bị/dọn phòng nếu có.

Khách hàng chỉ được đổi hoặc hủy lịch trước thời điểm hẹn theo số giờ tối thiểu do spa cấu hình.

Mã khuyến mãi chỉ được áp dụng nếu còn hiệu lực, còn lượt sử dụng và phù hợp với dịch vụ/đơn hàng.

Kỹ thuật viên chỉ được nhận lịch cho các dịch vụ mà họ được gán chuyên môn.

Khi lịch hẹn được xác nhận, hệ thống tạo thông báo cho khách hàng và nhân viên liên quan.

Mọi thay đổi quan trọng của lịch hẹn cần được lưu vào lịch sử để quản lý kiểm tra khi cần.

# 3. Yêu Cầu Hệ Thống

## 3.1. Yêu Cầu Chức Năng

| Mã | Chức năng | Mô tả | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Đăng ký/đăng nhập | Khách hàng đăng ký tài khoản, đăng nhập; nhân viên đăng nhập theo vai trò. | Cao |
| FR-02 | Phân quyền | Kiểm soát quyền theo vai trò: CUSTOMER, RECEPTIONIST, THERAPIST, MANAGER, ADMIN. | Cao |
| FR-03 | Quản lý dịch vụ | Admin/quản lý tạo, sửa, ẩn/hiện dịch vụ, giá và thời lượng. | Cao |
| FR-04 | Quản lý nhân viên | Quản lý hồ sơ nhân viên, chuyên môn, lịch làm việc và ngày nghỉ. | Cao |
| FR-05 | Tìm khung giờ trống | Hệ thống trả về các slot còn trống theo ngày, dịch vụ, nhân viên hoặc chi nhánh. | Cao |
| FR-06 | Đặt lịch | Khách hàng chọn dịch vụ, thời gian, ghi chú và tạo lịch hẹn. | Cao |
| FR-07 | Xác nhận lịch | Lễ tân xác nhận, đổi lịch, hủy lịch hoặc tạo lịch hộ khách. | Cao |
| FR-08 | Theo dõi lịch của tôi | Khách hàng xem lịch sắp tới và lịch sử sử dụng dịch vụ. | Cao |
| FR-09 | Check-in và hoàn tất dịch vụ | Lễ tân/kỹ thuật viên cập nhật trạng thái phục vụ. | Trung bình |
| FR-10 | Thanh toán | Ghi nhận phương thức thanh toán, số tiền, trạng thái thanh toán. | Trung bình |
| FR-11 | Thông báo | Thông báo khi đặt lịch thành công, lịch được xác nhận, đổi lịch hoặc hủy lịch. | Trung bình |
| FR-12 | Khuyến mãi | Tạo mã giảm giá, kiểm tra điều kiện áp dụng khi đặt lịch. | Thấp |
| FR-13 | Đánh giá dịch vụ | Khách hàng đánh giá sao và viết nhận xét sau khi hoàn tất dịch vụ. | Thấp |
| FR-14 | Dashboard | Thống kê lịch hẹn, doanh thu dự kiến, dịch vụ được đặt nhiều, tỷ lệ hủy/no-show. | Trung bình |

## 3.2. Yêu Cầu Phi Chức Năng

| Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Bảo mật | Sử dụng JWT, mã hóa mật khẩu bằng BCrypt, kiểm tra quyền ở backend, không lộ thông tin cá nhân khách hàng. |
| Hiệu năng | Tìm slot trống phải tối ưu theo ngày, nhân viên và dịch vụ; danh sách lịch hẹn cần phân trang. |
| Khả dụng | Giao diện responsive, dễ đặt lịch trên điện thoại vì khách hàng thường dùng mobile. |
| Trải nghiệm | Quy trình đặt lịch ngắn, rõ trạng thái, thông tin giá và thời lượng minh bạch. |
| Dễ bảo trì | Tách frontend/backend, chia module rõ: auth, service, staff, booking, payment, notification. |
| Triển khai | Frontend deploy Vercel; backend deploy Render/Railway/Fly.io; database cloud PostgreSQL/MySQL. |

# 4. Thiết Kế Hệ Thống

## 4.1. Kiến Trúc Tổng Thể

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc web application tách frontend và backend. Frontend phục vụ khách hàng và nhân viên spa. Backend xử lý nghiệp vụ đặt lịch, kiểm tra lịch trống, xác thực, phân quyền và lưu dữ liệu.

Khách hàng / Nhân viên Spa
   |
   v
Vite + React Frontend (Deploy Vercel)
   |
   | HTTPS REST API / JWT
   v
Spring Boot Backend (Deploy Render/Railway/Fly.io)
   |
   +--> PostgreSQL/MySQL Database
   +--> File/Image Storage cho ảnh dịch vụ
   +--> Email/SMS/Notification Service ở giai đoạn mở rộng
   +--> Payment Gateway ở giai đoạn mở rộng

## 4.2. Module Chức Năng

| Module | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Authentication & Authorization | Đăng ký, đăng nhập, cấp JWT, kiểm tra quyền truy cập API. |
| Customer Management | Quản lý hồ sơ khách hàng, lịch sử đặt lịch, thông tin liên hệ. |
| Service Catalog | Quản lý danh mục dịch vụ, giá, thời lượng, ảnh, mô tả, trạng thái hiển thị. |
| Staff & Schedule | Quản lý nhân viên, chuyên môn, lịch làm việc, ngày nghỉ. |
| Booking Engine | Kiểm tra slot trống, tạo lịch, đổi lịch, hủy lịch, chống trùng lịch. |
| Appointment Management | Quản lý lịch hẹn theo ngày, trạng thái, nhân viên, chi nhánh. |
| Payment | Ghi nhận thanh toán, đặt cọc, tổng tiền, phương thức thanh toán. |
| Promotion | Quản lý mã giảm giá, điều kiện áp dụng, số lượt dùng. |
| Notification | Tạo thông báo cho khách hàng, lễ tân và kỹ thuật viên. |
| Dashboard & Report | Thống kê lịch hẹn, doanh thu, dịch vụ phổ biến, tỷ lệ hủy lịch. |

## 4.3. Use Case Chính

| Use case | Tác nhân | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- |
| Xem dịch vụ | Khách hàng | Xem danh sách dịch vụ, giá, thời lượng, mô tả. |
| Đặt lịch | Khách hàng | Chọn dịch vụ, ngày giờ, kỹ thuật viên và tạo lịch hẹn. |
| Đổi/hủy lịch | Khách hàng/Lễ tân | Thay đổi lịch hẹn theo chính sách của spa. |
| Xác nhận lịch | Lễ tân | Kiểm tra và xác nhận lịch hẹn mới. |
| Check-in | Lễ tân | Ghi nhận khách đã đến spa. |
| Xem lịch làm việc | Kỹ thuật viên | Xem danh sách lịch hẹn được phân công. |
| Quản lý dịch vụ | Quản lý/Admin | Tạo/sửa/ẩn hiện dịch vụ và giá. |
| Quản lý nhân viên | Quản lý/Admin | Gán chuyên môn, lịch làm việc, ngày nghỉ. |
| Xem báo cáo | Quản lý | Theo dõi hiệu quả đặt lịch và doanh thu. |

## 4.4. Luồng Trạng Thái Lịch Hẹn

PENDING
  | Lễ tân xác nhận hoặc hệ thống tự xác nhận
  v
CONFIRMED
  | Khách đến spa
  v
CHECKED_IN
  | Bắt đầu phục vụ
  v
IN_SERVICE
  | Hoàn tất dịch vụ và thanh toán
  v
COMPLETED

PENDING/CONFIRMED có thể chuyển sang CANCELLED nếu khách hoặc spa hủy lịch.
CONFIRMED có thể chuyển sang NO_SHOW nếu khách không đến đúng lịch.

## 4.5. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Đề Xuất

| Bảng | Mục đích | Trường chính gợi ý |
| --- | --- | --- |
| users | Lưu tài khoản đăng nhập. | id, full_name, email, phone, password_hash, status, created_at |
| roles | Lưu vai trò hệ thống. | id, code, name, description |
| user_roles | Quan hệ nhiều-nhiều user và role. | user_id, role_id |
| customers | Thông tin khách hàng mở rộng. | id, user_id, birthday, gender, note, loyalty_point |
| branches | Chi nhánh spa. | id, name, address, phone, opening_time, closing_time |
| rooms | Phòng/giường phục vụ. | id, branch_id, name, status |
| service_categories | Danh mục dịch vụ. | id, name, description, display_order |
| services | Dịch vụ spa. | id, category_id, name, description, duration_minutes, price, image_url, active |
| staff_profiles | Hồ sơ nhân viên/kỹ thuật viên. | id, user_id, branch_id, title, bio, active |
| staff_services | Dịch vụ mà nhân viên có thể thực hiện. | staff_id, service_id |
| working_schedules | Lịch làm việc của nhân viên. | id, staff_id, day_of_week, start_time, end_time |
| staff_time_off | Ngày/giờ nghỉ của nhân viên. | id, staff_id, start_at, end_at, reason |
| appointments | Lịch hẹn. | id, code, customer_id, branch_id, staff_id, room_id, start_at, end_at, status, note, total_amount |
| appointment_services | Dịch vụ trong lịch hẹn. | id, appointment_id, service_id, price, duration_minutes |
| payments | Thanh toán/đặt cọc. | id, appointment_id, amount, method, status, paid_at |
| promotions | Mã khuyến mãi. | id, code, discount_type, discount_value, start_date, end_date, usage_limit, active |
| notifications | Thông báo trong hệ thống. | id, user_id, title, message, read_at, created_at |
| reviews | Đánh giá dịch vụ. | id, appointment_id, customer_id, rating, comment, created_at |

## 4.6. Quan Hệ Dữ Liệu Chính

Một chi nhánh có nhiều phòng và nhiều nhân viên.

Một dịch vụ thuộc một danh mục dịch vụ.

Một nhân viên có thể thực hiện nhiều dịch vụ; một dịch vụ có thể được nhiều nhân viên thực hiện.

Một khách hàng có nhiều lịch hẹn.

Một lịch hẹn có thể gồm một hoặc nhiều dịch vụ.

Một lịch hẹn có một nhân viên phụ trách chính và có thể gắn với một phòng cụ thể.

Một lịch hẹn có thể có một hoặc nhiều bản ghi thanh toán tùy có đặt cọc hay thanh toán sau.

Một lịch hẹn hoàn tất có thể có một đánh giá từ khách hàng.

# 5. Thiết Kế API Backend

API được thiết kế theo RESTful. Các API quản trị và lịch hẹn cần gửi JWT ở header Authorization.

| Nhóm API | Method | Endpoint | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST | /api/auth/register | Khách hàng đăng ký tài khoản. |
| Auth | POST | /api/auth/login | Đăng nhập và nhận access token. |
| Auth | GET | /api/auth/me | Lấy thông tin người dùng hiện tại. |
| Services | GET | /api/services | Danh sách dịch vụ đang hiển thị. |
| Services | POST | /api/admin/services | Tạo dịch vụ mới. |
| Services | PUT | /api/admin/services/{id} | Cập nhật dịch vụ. |
| Staff | GET | /api/staff | Danh sách nhân viên/kỹ thuật viên. |
| Staff | POST | /api/admin/staff | Tạo hồ sơ nhân viên. |
| Schedules | GET | /api/staff/{id}/schedules | Xem lịch làm việc nhân viên. |
| Availability | GET | /api/availability | Tìm khung giờ trống theo serviceId, date, branchId, staffId. |
| Appointments | GET | /api/appointments | Danh sách lịch hẹn theo quyền người dùng. |
| Appointments | POST | /api/appointments | Khách hàng hoặc lễ tân tạo lịch hẹn. |
| Appointments | GET | /api/appointments/{id} | Xem chi tiết lịch hẹn. |
| Appointments | PATCH | /api/appointments/{id}/confirm | Lễ tân xác nhận lịch hẹn. |
| Appointments | PATCH | /api/appointments/{id}/reschedule | Đổi lịch hẹn. |
| Appointments | PATCH | /api/appointments/{id}/cancel | Hủy lịch hẹn. |
| Appointments | PATCH | /api/appointments/{id}/check-in | Check-in khi khách đến. |
| Appointments | PATCH | /api/appointments/{id}/complete | Hoàn tất dịch vụ. |
| Payments | POST | /api/payments | Ghi nhận thanh toán. |
| Reviews | POST | /api/reviews | Khách hàng đánh giá dịch vụ. |
| Dashboard | GET | /api/dashboard/summary | Thống kê tổng quan cho quản lý. |

## 5.1. Chuẩn Request Đặt Lịch Gợi Ý

{
  "branchId": 1,
  "staffId": 3,
  "serviceIds": [2, 5],
  "startAt": "2026-05-20T09:30:00",
  "customerNote": "Khách muốn phòng yên tĩnh",
  "promotionCode": "SPA10"
}

## 5.2. Chuẩn Response Gợi Ý

{
  "success": true,
  "message": "Appointment created successfully",
  "data": {
    "appointmentId": 15,
    "code": "SPA-20260520-001",
    "status": "PENDING"
  },
  "errors": []
}

# 6. Thiết Kế Giao Diện

## 6.1. Màn Hình Chính

| Màn hình | Người dùng | Nội dung/chức năng |
| --- | --- | --- |
| Trang dịch vụ | Khách hàng | Xem danh mục dịch vụ, giá, thời lượng, ảnh, nút đặt lịch. |
| Đặt lịch | Khách hàng | Chọn dịch vụ, chi nhánh, nhân viên, ngày giờ, nhập thông tin liên hệ. |
| Lịch của tôi | Khách hàng | Xem lịch sắp tới, lịch sử, đổi/hủy lịch nếu còn hạn. |
| Đăng nhập/Đăng ký | Khách hàng/Nhân viên | Tạo tài khoản, đăng nhập, quên mật khẩu ở giai đoạn mở rộng. |
| Quản lý lịch hẹn | Lễ tân | Lọc lịch theo ngày, trạng thái, nhân viên; xác nhận/check-in/hủy lịch. |
| Lịch làm việc | Kỹ thuật viên | Xem danh sách khách và dịch vụ trong ngày. |
| Quản lý dịch vụ | Quản lý/Admin | Thêm/sửa/xóa mềm dịch vụ, giá, thời lượng, hình ảnh. |
| Quản lý nhân viên | Quản lý/Admin | Gán chuyên môn, lịch làm việc, ngày nghỉ. |
| Dashboard | Quản lý | Thống kê lịch hẹn, doanh thu, dịch vụ phổ biến, tỷ lệ hủy/no-show. |

## 6.2. Nguyên Tắc UI/UX

Giao diện khách hàng cần ưu tiên đặt lịch nhanh, rõ giá, rõ thời lượng và ít bước.

Lịch hẹn của lễ tân nên hiển thị theo ngày với bộ lọc trạng thái, nhân viên, dịch vụ.

Màu trạng thái cần nhất quán: chờ xác nhận, đã xác nhận, đang phục vụ, hoàn tất, hủy, không đến.

Form đặt lịch cần kiểm tra lỗi sớm: chưa chọn dịch vụ, chưa chọn giờ, số điện thoại không hợp lệ.

Trên mobile, nút đặt lịch phải dễ thấy vì khách hàng thường đặt từ điện thoại.

# 7. Phạm Vi MVP Và Kế Hoạch Xây Dựng

## 7.1. MVP Nên Làm Trước

| Hạng mục | Mô tả | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| Auth + phân quyền | Đăng nhập JWT, role CUSTOMER/RECEPTIONIST/MANAGER/ADMIN. | Kiểm soát được người dùng và quyền truy cập. |
| Quản lý dịch vụ | CRUD danh mục dịch vụ, giá, thời lượng, trạng thái hiển thị. | Khách hàng có dữ liệu để chọn dịch vụ. |
| Quản lý nhân viên/lịch làm việc | Tạo nhân viên, gán dịch vụ có thể làm, cấu hình lịch làm. | Có dữ liệu để kiểm tra giờ trống. |
| Tìm slot trống | API trả về khung giờ có thể đặt theo ngày/dịch vụ/nhân viên. | Tránh đặt trùng lịch. |
| Đặt lịch | Khách hàng tạo lịch, lễ tân xác nhận/hủy/check-in/hoàn tất. | Hoàn thiện nghiệp vụ cốt lõi. |
| Dashboard cơ bản | Tổng lịch hôm nay, lịch chờ xác nhận, lịch hoàn tất, doanh thu dự kiến. | Dễ demo giá trị hệ thống. |

## 7.2. Backlog Mở Rộng

Thanh toán online hoặc đặt cọc qua cổng thanh toán.

Nhắc lịch qua email/SMS/Zalo OA.

Mã khuyến mãi, voucher, tích điểm khách hàng thân thiết.

Đặt lịch combo nhiều dịch vụ hoặc liệu trình nhiều buổi.

Quản lý kho mỹ phẩm/vật tư tiêu hao theo dịch vụ.

Đánh giá dịch vụ, phản hồi khách hàng và báo cáo chất lượng nhân viên.

AI gợi ý khung giờ phù hợp, dịch vụ bán kèm hoặc phân tích khách có nguy cơ hủy lịch.

## 7.3. Kế Hoạch Thực Hiện Gợi Ý

| Giai đoạn | Công việc | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Khởi tạo Vite, Spring Boot, database; dựng auth và phân quyền. | Chạy được frontend/backend, đăng nhập cơ bản. |
| Tuần 2 | Xây CRUD dịch vụ, danh mục dịch vụ, nhân viên, chi nhánh/phòng. | Có dữ liệu nền cho đặt lịch. |
| Tuần 3 | Xây lịch làm việc nhân viên, ngày nghỉ và API tìm khung giờ trống. | Có thể kiểm tra slot hợp lệ. |
| Tuần 4 | Xây đặt lịch, xác nhận, đổi/hủy, check-in, hoàn tất. | Nghiệp vụ chính hoạt động end-to-end. |
| Tuần 5 | Xây giao diện lịch hẹn cho lễ tân, lịch của tôi cho khách hàng, dashboard. | Hoàn chỉnh MVP để demo. |
| Tuần 6 | Kiểm thử, sửa lỗi, viết tài liệu API, deploy frontend/backend. | Bản hoàn thiện để trình bày và nộp báo cáo. |

# 8. Kiểm Thử Và Tiêu Chí Hoàn Thành

## 8.1. Test Case Nghiệp Vụ Mẫu

| Mã | Tình huống | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | Khách hàng đăng ký với email đã tồn tại. | Hệ thống báo lỗi email đã được sử dụng. |
| TC-02 | Khách hàng chọn dịch vụ và ngày nhưng chưa chọn giờ. | Hệ thống yêu cầu chọn khung giờ. |
| TC-03 | Khách đặt lịch vào giờ ngoài giờ làm việc của chi nhánh. | Hệ thống không cho đặt và hiển thị thông báo phù hợp. |
| TC-04 | Hai khách đặt cùng nhân viên, cùng thời gian. | Chỉ một lịch được tạo; lịch sau bị từ chối vì slot không còn trống. |
| TC-05 | Lễ tân xác nhận lịch PENDING. | Trạng thái chuyển sang CONFIRMED và tạo thông báo cho khách. |
| TC-06 | Khách hủy lịch quá sát giờ hẹn. | Hệ thống không cho hủy hoặc yêu cầu liên hệ spa theo chính sách. |
| TC-07 | Lễ tân check-in khách đã xác nhận. | Trạng thái chuyển sang CHECKED_IN. |
| TC-08 | Kỹ thuật viên hoàn tất dịch vụ. | Trạng thái chuyển COMPLETED, có thể ghi nhận thanh toán và đánh giá. |
| TC-09 | Người dùng CUSTOMER truy cập API quản lý dịch vụ admin. | API trả lỗi 403 Forbidden. |

## 8.2. Tiêu Chí Hoàn Thành MVP

Khách hàng có thể xem dịch vụ và đặt lịch theo khung giờ trống.

Hệ thống không cho đặt trùng nhân viên/phòng trong cùng khoảng thời gian.

Lễ tân có thể xác nhận, đổi lịch, hủy lịch, check-in và hoàn tất lịch hẹn.

Quản lý có thể thêm/sửa dịch vụ, nhân viên và lịch làm việc.

Dashboard hiển thị số lịch hôm nay, lịch chờ xác nhận và doanh thu dự kiến.

Frontend được deploy lên Vercel, backend và database chạy ổn định trên môi trường deploy riêng.

# 9. Gợi Ý Cấu Trúc Project

## 9.1. Frontend Vite + React

frontend/
  src/
    api/
      authApi.ts
      serviceApi.ts
      appointmentApi.ts
      availabilityApi.ts
    components/
      Layout/
      ServiceCard/
      StatusBadge/
      CalendarView/
    pages/
      HomePage.tsx
      ServicesPage.tsx
      BookingPage.tsx
      MyAppointmentsPage.tsx
      ReceptionCalendarPage.tsx
      AdminServicesPage.tsx
      AdminStaffPage.tsx
      DashboardPage.tsx
    routes/
      AppRoutes.tsx
    store/
      authStore.ts
    utils/
      formatDate.ts
      constants.ts

## 9.2. Backend Spring Boot

backend/
  src/main/java/com/example/spabooking/
    auth/
      AuthController.java
      JwtService.java
      SecurityConfig.java
    user/
    customer/
    branch/
    room/
    service/
      SpaService.java
      SpaServiceController.java
      SpaServiceService.java
    staff/
      StaffProfile.java
      StaffSchedule.java
      StaffController.java
    appointment/
      Appointment.java
      AppointmentService.java
      AppointmentController.java
    availability/
      AvailabilityService.java
      AvailabilityController.java
    payment/
    promotion/
    notification/
    dashboard/
    common/
      ApiResponse.java
      GlobalExceptionHandler.java

# 10. Kết Luận

Hệ thống đặt lịch Spa là đề tài có tính ứng dụng cao vì giải quyết trực tiếp nhu cầu của các spa, salon và cơ sở chăm sóc sắc đẹp: đặt lịch nhanh, tránh trùng lịch, quản lý nhân viên, quản lý dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với kiến trúc Vite + Spring Boot, nhóm phát triển có thể xây dựng frontend hiện đại, dễ sử dụng trên điện thoại, đồng thời xây backend đủ chắc để xử lý nghiệp vụ đặt lịch và phân quyền. Giai đoạn đầu nên tập trung vào MVP gồm dịch vụ, nhân viên, lịch làm việc, tìm khung giờ trống, đặt lịch và quản lý trạng thái lịch hẹn. Sau đó có thể mở rộng sang thanh toán online, nhắc lịch, tích điểm, voucher và báo cáo nâng cao.

# Phụ Lục A. Dữ Liệu Mẫu Khi Demo

| Nhóm dữ liệu | Ví dụ |
| --- | --- |
| Chi nhánh | Spa Quận 1, Spa Thủ Đức, Spa Gò Vấp |
| Vai trò | CUSTOMER, RECEPTIONIST, THERAPIST, MANAGER, ADMIN |
| Dịch vụ | Massage body 60 phút, Facial cấp ẩm, Gội đầu dưỡng sinh, Combo thư giãn |
| Nhân viên | Nguyễn Thị Lan - Kỹ thuật viên massage; Trần Mai Anh - Chăm sóc da; Lê Hương - Lễ tân |
| Lịch hẹn mẫu | Khách Nguyễn Văn A đặt Facial cấp ẩm lúc 09:30 ngày 20/05/2026 với kỹ thuật viên Trần Mai Anh |
| Khuyến mãi | SPA10 giảm 10%, COMBO20 giảm 20% cho combo thư giãn |